แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

ของ

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

อำเภอกาญจนดิษฐ์    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ นั้น   เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26 และข้อ 27  โดยได้นำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน มาจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

# สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
| --- | --- |
| ส่วนที่ 1 บทนำ องค์ประกอบ ประกอบด้วย |  |
| บทนำ | 1 |
| วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | 1 |
| ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 2 |
| ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | 3 |
| ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย |  |
| บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ | 4 |
| บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | 7 |
| บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ | 50 |

ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาล ประจำปีงบประมาณ นั้น ๆ  และยังเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ของเทศบาล ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนั้นยังลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  กำหนดว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอน ตามที่ระเบียบกำหนด ข้อ 27 แผนการดำเนินให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช้างซ้าย รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช้างซ้าย

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลช้างซ้าย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

2

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

อปท.

หน่วยงานอื่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงานให้

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น

-3-

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่

ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย  มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น

- ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก

รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

- การบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย  ในการควบคุมการดำเนินงานมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

***********************************************

ส่วนที่ 2

4

แบบ ผด.1

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | งบประมาณ ที่ดำเนินการ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 25 | 1.43 35.71 | 388,106 10,991,200 | 0.97 27.38 | กองช่าง กองช่าง |
| รวม | 26 | 37.14 | 12,769,678 | 31.81 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานการศึกษา 2.2 แผนงานสาธารณสุข 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2.5 แผนงานงบกลาง | 7 7 9 3 4 | 10.00 10.00 12.86 4.29 5.71 | 7,685,214 620,000 1,160,000 500,000 16,415,300 | 19,14 1.54 2.89 1.24 40.89 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 23 | 32.86 | 26,380,514 | 65.72 |  |

แบบ ผด.1

5

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | งบประมาณ ที่ดำเนินการ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.2 แผนงานงบกลาง | 4 1 | 5.71 1.43 | 290,000 5,000 | 0.722 0.01 | สำนักปลัด กองช่าง |
| รวม | 5 | 7.14 | 295,000 | 0.73 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 5 | 4.28 7.14 | 80,000 335,000 | 0.20 0.83 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 8 | 11.43 | 415,000 | 1.03 |  |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 8.57 | 280,000 | 0.68 | สำนักปลัด กองคลัง |
| รวม | 6 | 8.57 | 280,000 | 0.68 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 70 | 100 | 40,140,192 | 100 |  |

แบบ ผด.02

7

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนดิษฐ์ | 1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 13,572.13 บาท ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนสายบ้านคลองฮาย-บ้านท่าเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลช้างซ้าย โดยดำเนินการ –แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9.00 เมตร จำนวน 2 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะเส้นละ 20 เมตร รายละเอียดปรากฎตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์ 2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 130,518.11 บาท | 388,106 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

8

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนน สายซอยหวานจิต หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย โดยดำเนินการ -แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 8.00 เมตร จำนวน 8 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทางเส้นละ 230 เมตร -แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ติดตั้งดวงไฟสาธารณะ จำนวน 12 ชุด 3.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 244,015.46 บาท ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขอติดตั้งหม้อแปลงให้กับประปาหมู่บ้าน(บ้านคลองฮาย) หมู่ที่ 9 ตำบลช้างซ้าย โดยดำเนินการ -แผนกแรงสูงภายนอก(50%) ปักเสาคอนกรีต อัดแรงขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทางเส้นล ะ15,15 เมตร ตามลำดับ ติดตั้งดรอฟเอาส์ฟิวส์ ระบบ 33 เควี จำนวน 1 ชุด |  |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ลวด เหล็กตีเกลียวขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะเส้นละ 10,10 เมตร -แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส 19 เควี ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูงครบชุดและเทคอนกรีตโคนเสา จำนวน 1 ชุด -แผนกมิเตอร์ (งบกฟภ.) ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5(15) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 1 เครื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ |  | 388,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

10

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 | จ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 16.30 เมตร ยาว 36.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า591.69 ตารางเมตร ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.10เมตร จำนวน 2 ด้าน และกว้าง 1 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 2 ด้าน ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 290,800 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งป้ายบอกทางภายในเขต เทศบาลตำบล ช้างซ้าย | จ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายบอกทางถนน ขนาดป้าย กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร จำนวน 36 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 234,000 | พื้นที่ตำบลช้างซ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตรยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คศล. จำนวน 6 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด | 197,500 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

11

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่ออก หมู่ที่ 12 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 489,200 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ่าแถว หมู่ที่ 1 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 784 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 458,600 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชัยพัฒนา หมู่ที่ 12 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784 ตารางเมตร และวาง ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 489,200 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

12

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. |  | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย แม่เหลง หมู่ที่ 9 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด = | 488,400 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดกงตาก หมู่ที่ 4 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก กว้าง 3.20 เมตร ระยะทาง 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 291.20 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางv0.40x1.00 เมตร จำนวน 66 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 4 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 242,100 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ห้วยรวย หมู่ที่ 7 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 773,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

13

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโหน๊ะ หมู่ที่ 11 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร ราย ละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 489,200 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ - คลองฮาย หมู่ที่ 9 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมต ระยะทาง 527 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,162 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 1,837,400 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 489,200 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 489,200 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้กับระบบประปาบาดาลเดิม บ้าน ต้นหมัก หมู่ที่ 11 | จ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือมี ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ราย ละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 198,100 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

14

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้กับระบบประปาบาดาลเดิมบ้าน กงตาก หมู่ที่ 4 | จ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ไม่น้อยกว่า ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 198,100 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการจัดซื้อวัสดุหินแอนไฮไดร์ตเพื่อซ่อมแซมถนนภายใน เทศบาลตำบลช้างซ้าย | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหินแอนไฮไดร์เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 26 สายทาง ปริมาณหินแอนไฮไดร์ตไม่น้อยกว่า 1,480 ลบ.ม. โดยลงวัสดุหินแอนไฮไดร์ต ตามถนนซอยที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด พร้อมปรับเกลี่ยเรียบทุกสาย | 497,200 | พื้นที่ตำบลช้างซ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการต่อเติมฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเครียง หมู่ที่ 3 | จ่ายเป็นค่า งานต่อเติมสันฝาย สูง 0.50 เมตร ยาว 20 เมตรรายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด | 120,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนสายซอยผู้ใหญ่เดี่ยว หมู่ที่ 8 | จ่ายเป็นค่าลงวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดร์ต กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 930 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,650 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.00x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน และขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 805 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,220 ตารางเมตร พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 7,870 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 472,800 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

15

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนน สายซอยไร่ออก 1 หมู่ที่ 12 | จ่ายเป็นค่าลงวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดร์ต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 168 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คศล. จำนวน 12 ชุด และวางท่อระบายน้ำ คศล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน และรางระบายน้ำ คศล. ยาว 11 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 531,300 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนสายนางเคล้า ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ 2 | จ่ายเป็นค่าลงวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดร์ต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,250 เมตร หนา 0.1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณไหล่ทาง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 660,400 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

16

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนนสายนายวิน เชื่อมต่อสายนายสมเกียรติ หมู่ที่ 9 | จ่ายเป็นค่าลงวัสดุคัดเลือกหินแอนไฮไดร์ต กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,380 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,520 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 184,500 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณเขาดิน หมู่ที่ 9 | จ่ายเป็นค่าปรับเปลี่ยนถังเก็บน้ำไฟเบอร์ กลาสบนหอถัง จำนวน 4 ใบ และก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 122,200 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณคลองสายมด หมู่ที่ 2 | จ่ายเป็นค่าปรับเปลี่ยนถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ใบ และก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 122,600 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

17

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควนราชา โดยปรับเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำเดิม หมู่ที่ 10 | จ่ายเป็นค่างานวางท่อ PVC. Ø 3 นิ้ว ระยะทาง 1,190เมตร และท่อพีอี ขนาดØ 3 นิ้ว ระยะทาง 200 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 344,600 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ บริเวณบ้านกงตาก หมู่ที่ 4 | จ่ายเป็นค่างานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 154 เมตร งานวางบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 13 บ่อ งานเทคอนกรีตทับหลังท่อขนาด กว้าง 1.20 เมตร ระยะทาง 154เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.80 ตารางเมตร งานเทคอนกรีตทับรางระบายน้ำเดิม กว้าง 0.40 เมตร ระยะทาง 40 เมตร หนา 0.10เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร งานเทคอนกรีตปากทางเข้าซอย กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1.50 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 571,600 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน25 โครงการ |  | 10,991,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

18

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 1.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 545,370 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย ในอัตรามื้อละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน ประกอบด้วย 1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคู 2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ 2.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 180,200.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. จำนวน 119,780.- บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ | 850,300 | ศพด.ในสังกัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

19

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. จำนวน 124,300 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าอาหารเสริม (นม) | จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียน สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ในอัตรา คนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน ดังนี้ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลช้าง จำนวน 203,117.20.- บาท 2) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,943,026.80.- บาท | 2,146,114 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

20

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลตำบล ช้างซ้าย จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดปากคู 2. โรงเรียนบ้านไสขาม 3. โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 4. โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 5. โรงเรียนบ้านควนราชา 6. โรงเรียนวัดกงตาก | 4,258,800 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.โครงการจัดจ้างครูจ้างสอนวิชาที่ขาดแคลน | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนในการดำเนินโครงการจัดจ้างครูจ้างสอนวิชาที่ขาดแคลน รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 6 แห่งในเขตเทศบาลตำบล 1. โรงเรียนวัดปากคูปากคู จำนวน 35,000 บาท 2. โรงเรียนบ้านไสขาม จำนวน 35,000 บาท 3. โรงเรียนบ้านห้วยด่าน จำนวน 35,000 บาท 4. โรงเรียนบ้านหัวหมากบน จำนวน 35,000 บาท 5. โรงเรียนบ้านควนราชา จำนวน 35,000 บาท 6. โรงเรียนบ้านกงตาก จำนวน 50,000 บาท | 225,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

21

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ เวทีการแสดง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 100,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลช้างซ้าย รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 30,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย และใช้ในกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้ายและสถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกบาสเกตบอล และอื่นๆ | 75,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 7 โครงการ |  | 7,685,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

22

2.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัฒนวรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 30,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ | 110,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

23

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดเทศบาลตำบลช้างซ้าย (ปลอดสารพิษ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดเทศบาลตำบลช้างซ้าย (ปลอดสารพิษ) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 30,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เช่น ค่าฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าพัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น สำหรับการช่วยเหลือประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจำวันในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อให้บริหารตลอด 24 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการ | 80,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

24

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำตำบล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าน้ำอุปโภค-บริโภค ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 50,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 15 ชุมชน ให้กับคณะกรรมการชุมชน ตามโครงการที่คณะกรรมการชุมชนเสนอ | 300,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เข่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 7 โครงการ |  | 620,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

25

2.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 40,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการต้นกล้าเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต้นกล้าเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 30,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 500,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

26

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 130,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช้างซ้าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดตั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช้างซ้าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆที่จำเป็นรายละเอียดตามโครงการฯ | 80,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

27

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น เงินหรือสิ่งของ เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละเอียดตามโครงการฯ | 100,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2565 เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ประชาสุขสรรค์ อุดหนุนให้กับ 1) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 20,000 บาท 2) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 20,000 บาท 3) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 20,000 บาท 4) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 20,000 บาท | 240,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

28

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 5) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 20,000 บาท 6) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 20,000 บาท 7) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 20,000 บาท 8) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 20,000 บาท 9) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จำนวน 20,000 บาท10) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 จำนวน 20,000 บาท11) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 20,000 บาท 12) คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 20,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 9 โครงการ |  | 1,160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

29

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชน “ช้างซ้ายเกมส์ 2022” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชน“ช้างซ้ายเกมส์ 2022” เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการในการตัดสิน ค่าจัดทำสนาม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัลหรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 300,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

30

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ช้างซ้ายคัพ 2022” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ช้างซ้ายคัพ 2022” เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการในการตัดสิน ค่าจัดทำสนาม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 180,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

31

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา หรือกรีฑา ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการในการตัดสิน ค่าจัดทำสนาม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 3 โครงการ |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.5 แผนงานงบกลาง                                                                               32

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 13,530,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,448,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 204,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคำนวณจากจำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ | 233,300 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 4 โครงการ |  | 16,415,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

33

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้ายและอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 100,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลช้างซ้าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล ช้างซ้าย รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 90,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบล ช้างซ้าย และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 80,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

34

| ลำดับที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์) | 20,000 | ตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 4 โครงการ |  | 290,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ |  | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีเส้น สัญญานไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกันจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ | 5,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 1 โครงการ |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

35

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าจัดการประกวด ค่าโล่ ค่าเงินรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปกป้องสถาบัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบัน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการ เทศบาลตำบลช้างซ้าย | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

36

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 40,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 3 โครงการ |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

37

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 90,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 50,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

38

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 70,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนา พิธีฯลฯ | 35,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

39

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | อุดหนุนองค์กรทางศาสนา | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรการกุศลสำหรับดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ให้แก่ วัด สำนักสงฆ์ ในการสนับสนุนการจัดทำเรือพนมพระ และค่าจัดขบวนแห่งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า ดังนี้ 1) วัดกงตาก จำนวน 30,000 บาท 2) วัดปากคู จำนวน 30,000 บาท 3) สำนักสงฆ์ไทรงาม จำนวน 30,000 บาท | 90,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 5 โครงการ |  | 335,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

40

6.   ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 70,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 70,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

41

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง e-LAAS | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง e-LAAS โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 50,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายปรากฎในรายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 50,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

42

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายปรากฎในรายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 6 โครงการ |  | 280,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

43

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลช้างซ้าย

- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้ทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน2 ตัว ตัวละ 3,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ เป็นเก้าอี้ทำงานขนาดกว้าง 60 ลึก62 สูง92ซม. โดยภายในผลิตจากเหล็กตัดแต่งชิ้นรูป ตามรูปทรงของเก้าอี้ วัสดุหุ้มห่อด้วยหนังสีดำ มีเท้าแขนปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ได้ ใช้ระบบแกนไฮโดรลิค โครงขาเป็นแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียมแบบมีล้อเลื่อน | 6,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบตั้งได้ 2 ชั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบตั้งได้ 2 ชั้น มีลักษณะเป็นตู้เอกสารไม้ 2 ชั้น โล่ง ขนาดกว้าง 800 ลึก 400 สูง 850 ซม. | 3,500 | เทศบาลตำบล ช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เป็นโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 153x77x75 ซม. มีลิ้นชัก 2 ข้างและ 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก รวมเป็น 7 ลิ้นชัก และจัดซื้อโต๊ะทำงานอีก 1 ตัว มีคุณลักษณะเป็นโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด122x66x75 ซม. มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก | 11,000 | เทศบาลตำบล ช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ชั้นวางเอกสารขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x84 ซม. จำนวน 4 ตัว | จัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x84 ซม. เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 80x 40 x 84 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่น (สำนักปลัด) | 8,000 | เทศบาลตำบล ช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 150x45x75 ซม จำนวน 10 ตัว | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 10 ตัวๆละ 2,500 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 150x45x75 ซม (กว้างxยาวxสูง) -จัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่น | 25,000 | เทศบาลตำบล ช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 5 รายการ |  | 53,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2 ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงเรียนเดียวกัน 5.มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่ีมีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร -จัดซื้อตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563 | 17,000 | เทศบาลตำบล ช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

1.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 6,000 | เทศบาลตำบล ช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้ทำงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -เป็นเก้าอี้ขนาดกว้าง 60x ลึก 62 x สูง 92 เซนติเมตร โครงภายในผลิตจากเหล็กตัดแต่งขึ้นรูปตามรูปทรงของเก้าอี้ วัสดุหุ้มทำด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัดแต่งขึ้นรูปวัสดุที่ใช้สำหรับหุ้มเก้าอี้ มีเท้าแขนปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ใช้ระบบแกนไฮโดรลิค โครงขาเป็นแบบ 5 แฉก ผลิตจากเหล็กพับชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน จัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่น | 6,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จ้ดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน 3 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1200xลึก 600x สูง 750มม. -หน้าโต๊ะทำจากไม้ พาร์ติเกิ้น (PARTCLE) หนาไม่น้อยกว่า 19 มม. เคลือบผิวเมลานีน 2 ด้าน ปิดขอบให้เรียบร้อย -แผ่นปิดหน้าโต๊ะทำจากเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พับขึ้นรูป -มีถาด Key Board สามารถเลื่อนเข้าออกด้วยด้วยรางลิ้นชักระบบลูกล้อพลาสติก โดยจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

49

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -เป็นโต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาดกว้าง 122xลึก 66xสูง 75 เซนติเมตร -มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก -จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ซึ่งอยู่นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ | 10,000 | เทศบาลตำบล ช้างซ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 3 รายการ |  | 36,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

50

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด.02/1

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom | 4,300 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิการพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสมารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ | 30,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics ProcessingUnit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Soled State Drive ขนาดความจะไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | กว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | จัดซื้อพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษเอ4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (PPM) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 256MB | 15,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

54

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งขาวดำและสี - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4,Lettet, Legal และ Custom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

55

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 2,500 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 4 รายการ |  | 77,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

56

2.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลแบบที่ 2 (จอแสดงขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หลัก(6 CORE)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลสูง จำนวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory งานในระดับ(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้ 1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ | 30,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

57

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB มี หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวนน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

58

2.2 แผนงานอุตสาหกรรม

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1.เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ | 60,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

59

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจำหลัก(RAM) หรือ DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Soled State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

60

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200?1,200 dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์. | 20,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

61

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4,Lettet,Legal และ Custom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟ | -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 9,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 3 รายการ |  | 89,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

62

3 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องล้างทำความสะอาด จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจัดซื้อเครื่องล้างทำความสะอาด จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - แรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 140 บาร์ - กำลังมอเตอร์สูงไม่น้อยกว่า 2100 วัตต์ - อัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า 450 ลิตร/ชั่วโมง | 10,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

65

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| รวม | 1 รายการ |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

66

3 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เครื่องมิกเสียง (โมโนเพาเวอร์มิกเซอร์ 1,000 วัตต์ จำนวน 1 ตัว 2.พาเวอร์แอมป์ ระบบป้องกันกระแส/แรงดันไฟเกิน 800 w x2 at 8 ohms จำนวน 1 ตัว 3.ลำโพงซ้าย-ขวา ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 คู่ 4.ไมค์ก้านยาว( แบบตั้งโต๊ะ มีปุ่มเสียงพูด/ระฆัง) จำนวน 1 ตัว 5.ไมค์ลอย (แบบไร้สาย) จำนวน 2 ชุด 6.สายลำโพง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร 7.สายสัญญาณ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร พร้อมแจ็ค | 40,000 | เทศบาลตำบลช้างซ้าย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

67

แบบ ผด.02/1

4 ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ประกอบด้วย 1.อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่หน้าอก คู่ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม. จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1.โครงสร้างหลักเหล็กกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 2.โครงสร้างรอง เหล็กกัลวาไนซ์ 1 1/2 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 3.มือจับขึ้นรูปด้วยพลาสติก Pvc 4.เบาะนั่ง/ เบาะพิงขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้านสีในตัวมุมมนไม่มีเหลี่ยม มีปุ่มสำหรับนวด 5.เป็นสีระบบโพลียูรีเทน 2K เคลือบเงาเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง 2.อุปกรณ์บริหารแขน ขา หน้าท้อง ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 120 ซม. จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1.โครงสร้างหลักใช้เหล็กกัลวาไนซ์ ขนาด 4.0 นิ้ว พร้อมทาสี | 499,000 | หมู่ที่ 4 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

68

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2.โครงสร้างรองเหล็กกัลป์วาไนซ์ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมทาสี 3.เท้าเหยียบขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาด 19 x 38 x 5 ซม. 4.เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว มุม มนไม่มีเหลี่ยม มีปุ่มสำหรับนวด 5.เป็นสีระบบโพลียูรีเทน 2K เคลือบเงาเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง 3. เครื่องออกกำลังกายวิ่งต่างระดับ หัวไหล่ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 160 ซม. จำนวน 2 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1. โครงสร้างหลักใช้เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด 3 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 2. โครงสร้างรอง กัลวาไนซ์ ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 3. เท้าเหยียบขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาด 19 x 38 x 5 ซม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

69

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 4.เครื่องอุปกรณ์ นั่งโยก มือดัน ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 140 ซม. สูง 120 ซม. จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1. โครงสร้างหลักเหล็กกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 2. โครงสร้างรอง เหล็กกัลป์วาไนซ์ 2 นิ้ว, - นิ้ว พร้อมทาสีทับ 3.มือจับขึ้นรูปด้วยพลาสติก Pvc 4. เบาะนั่ง / เบาะพิง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์ กลาสหล่อเรียบทั้ง 2 ด้านสีในตัว มุมมน ไม่มีเหลี่ยมมีปุ่มสำหรับนวด 5.เป็นสีระบบโพลียูรีเทน 2K เคลือบเงา เหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง. 5 .เครื่องอุปกรณ์ นั่งโยก ขาถีบ ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 120 ซม จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ; 3. มือจับขึ้นรูปด้วยพลาสติก Pvc 4. เบาะนั่ง / เบาะพิง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้านสีในตัว มุมมนไม่มีเหลี่ยม มีปุ่มสำหรับนวด 5. เป็นสีระบบโพลียูรีเทน 2K เคลือบเงาเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

70

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 1.โครงสร้างหลักเหล็กกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 2. โครงสร้างรอง เหล็กกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 3. มือจับขึ้นรูปด้วยพลาสติก Pvc 4. เบาะนั่ง / เบาะพิง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้านสีในตัว มุมมนไม่มีเหลี่ยม มีปุ่มสำหรับนวด 5. แป้นเหยียบ ขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมหล่อขึ้นเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาด 19 x 38 x 5 ซม 6. เป็นสีระบบโพลียูรีเทน 2K เคลือบเงาเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง 6 .เครื่องอุปกรณ์ แกว่งสะโพก - ทรงตัวคู่ ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 120 ซม. จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1. โครงสร้างหลักเหล็กกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว พร้อมทาสีทับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

71

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 2. โครงสร้างรอง เหล็กกัลวาไนซ์ 2 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 3. มือจับขึ้นรูปด้วยพลาสติก Pvc 4. แป้นเหยียบขึ้นรูปให้เหมาะสมกับการวางเท้าคู่ 5. เป็นสีระบบโพลียูรีเทน 2K เคลือบเงาเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง 7. เครื่องอุปกรณ์ บิดเอวและย่ำสลับเท้า ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 120 ซม. จำนวน 2 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1. โครงสร้างหลักเหล็กกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 2. โครงสร้างรอง เหล็กกาวาไนซ์ 1 1/2 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 3. แป้นเหยียบสำหรับหมุนบิวเอว ขึ้นรูปไฟเบอร์กลาส เรียบสองด้าน สีในตัว มีปุ่มนูนเพื่อนวดเท้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

72

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 8 .เครื่องอุปกรณ์บริหารสะโพก แบบสลับเท้า ซ้าย ขวา คู่ ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 120 ซม จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1. โครงสร้างหลักเหล็กกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 2. โครงสร้างรอง เหล็กกัลวาไนซ์ 1 1/2 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 3. เท้าเหยียบ ขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาด 19 x 38 x 5 ซม. 4. เป็นสีระบบโพลียูรีเทน 2K เคลือบเงาเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง 9. จักรยาน (นั่งปั่น) ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 120 ซม. จำนวน 2 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1. โครงสร้างหลักเหล็กกัลวาไนซ์ 2.5 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 2. โครงสร้างรอง เหล็กกัลวาไนซ์ 1.5 นิ้ว พร้อมทาสีทับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

73

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 3. มือจับใช้เหล็ก 1 นิ้ว ดัดโค้งเป็นรูปสี่เหลี่ยม มุมมน เหมาะกับการวางมือทั้งสองข้าง 4. เท้าปั่น ขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียม ขนาด 12 x 8 x 4 ซม. 5. เบาะนั่งจักรยาน ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้านสีในตัว มุมมนไม่เหลียม มีปุ่มสำหรับนวด 6. ฝาครอบฐานเสาขึ้นรูปด้วยพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ขนาด 9.5 x 9.5 ซม. เหล็กฐานเสามีลักษณะดัดโค้งรับกับตัวเครื่องสวยงาม 7. เป็นสีระบบโพลียูรีเทน 2K เคลือบเงาเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง 10. เครื่องอุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบ ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 150 ซม. จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะเฉพาะ 1. โครงสร้างหลักเหล็กกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว พร้อมทาสีทับ 2. โครงสร้างรอง เหล็กกัลวาไนซ์ 1 1/2 นิ้ว พร้อมทาสีทับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

74

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 3. เท้าเหยียบ ขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ขนาด 19 x 38 x 5 ซม. 4. เป็นสีระบบโพลียูรีเทน 2K เคลือบเงาเหมาะสมสำหรับกลางแจ้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 499,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

75

6. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

6.1  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เลื่อยโซ่ยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาดบาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว - ขนาดไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า (3,600 วัตต์) - เครื่อง 2 จังหวะ - ถังน้ำมันเบนซินไม่น้อยกว่า 0.58 ลิตร - ถังนำ้มันเลี้ยงโซ่ไม่น้อยกว่า 0.31 ลิตร | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | จำนวน 1 รายการ |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |